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UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA
(KLASA: 361-01/22-01/01, URBROJ: 2186-4-01-1-22-1 )
UNUTAR TIPA OPERACIJE T.O. 2.2.1 Obnova/modernizacija društvene infrastrukture ruralnog područja  LRS LAG-a „IZVOR“

OPIS PROJEKTA

1. NAZIV PROJEKTA
(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta)
DJEČJE IGRALIŠTE I VANJSKI FITNES PARK ______________________________________________________________________________
2. NOSITELJ PROJEKTA
2.1. NAZIV NOSITELJA PROJEKTA
___________OPĆINA JALŽABET________________________________________________
2.2. PRAVNI STATUS NOSITELJA PROJEKTA
________JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE___________________________________
2.3. ADRESA NOSITELJA PROJEKTA
_______Trg braće Radić 16, 42203 Jalžabet_________________________________________
2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE
___________RAJKO SOLAR ________________________________________________
2.5. KONTAKT
RAJKO SOLAR
Tel: 042/647-094
Mail: nacelnik@jalzabet.hr
Mail: info@jalzabet.hr

3. OPIS PROJEKTA
3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE
[navesti naziv tipa operacije unutar LRS LAG-a za koji nositelj projekta traži javnu potporu] 
3.1.1. PODMJERA
____Podmjera 19.2_____________________________________________________________
3.1.2. TIP OPERACIJE
______Mjera 2. Unapređenje kvalitete života ruralnog područja_______________________

3.2. MJESTO PROVEDBE
3.2.1. ŽUPANIJA
____VARAŽDINSKA ŽUPANIJA_________________________________________________
3.2.2. GRAD/OPĆINA
_____OPĆINA JALŽABET______________________________________________________
3.2.3. NASELJE/NASELJA
______NASELJE IMBRIOVEC ________________________________________________

3.3. CILJEVI PROJEKTA
(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
[bookmark: _Hlk76552240]Cilj projekta je poboljšanje kvalitete života na području 	Općine Jalžabet, uključujući slobodno vrijeme i infrastrukturu, čime će se doprinijeti povećanju kvalitete i životnih uvjeta ruralnog života na području Hrvatske.
Općina Jalžabet kroz projekt će unaprijediti uvjete za bavljenje sportom te dodatno poduprijeti sport na području jedinice lokalne samouprave. Nadalje, obaveza je Općine Jalžabet da svojim građanima osigura pravo na visoke životne standarde dio kojih je i omogućavanje uvjeta zdravog života. 
U skladu s time izgradit će se dječje igralište i vanjski  fitnes park sa nogostupima na k.č.br. 3676 u k.o. Kelemen u naselju Imbriovec.

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori
(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
Projektom će se, kroz aktivnosti izgradnje, uređenja i opremanja dječjeg igrališta i vanjskog fitnes parka urediti prostor za slobodno vrijeme. Postavit će se fitnes sprave na otvorenom, dječja igrala na antistresne podloge, klupe za sjedenje, info ploče,  ploče upozorenja, izgradit će se pristupni nogostup igralištu kao i oko njega. 
Prostor će koristiti mještani Općine Jalžabet  te sportske udruge i ostale interesne skupine s područja općine i šire.


3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta

Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?                 DA / NE 
(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

Ako je odgovor ''DA'':
1. opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

1. opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta
(Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)

Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta
	R.br.
	Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta)
	Planirani broj radnih mjesta
	Planirana godina ili planirano razdoblje stvaranja novog radnog mjesta nakon realizacije projekta

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




Napomena:
Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira broj x. [izbrisati ako stvaranje radnih mjesta nisu kriteriji odabira na LAG razini] i praćenje indikatora vezanih za provedbu LEADER mjere 
Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja prijave projekta dokazuje na temelju podataka iz ove tablice.
Na zahtjev odabranog LAG-a/Agencije za plaćanja nositelj projekta je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe ulaganja.



3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA
(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz [navesti naziv tipa operacije unutar LRS LAG-a za koji nositelj projekta traži javnu potporu])
Planirano trajanje izvedbe projekta je 10  mjeseci, od čega je predviđeno trajanje građevinskih radova 2 mjeseca. 

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI
(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
1. Priprema dokumentacije za nabavu i provedba postupka jednostavne nabave za potrebe projekta
2. Podnošenje Zahtjeva za isplatu predujma
3. Aktivnosti građenja:
- Pripremni radovi
- Zemljani radovi
- Betonski radovi
4. Stručni nadzor nad izgradnjom
6. Opremanje
7. Ishođenje uporabne dozvole i stavljanje predmeta ulaganja u funkciju
8. Podnošenje Zahtjeva za isplatu (jednokratno)


3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI
(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta/operacije. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni projekt/glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishođena je lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađeni su idejni i glavni projekt, ishođene su lokacijska dozvola, građevinska dozvola i potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio glavnog projekta)
Korisnik je proveo sljedeće pripremne aktivnosti:
Riješeni su imovinsko pravni odnosi,
Izrađen je glavni projekt, 
Ishođeno mišljenje da za taj  projekt nije potrebna građevinska dozvola.

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni troškova, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom ''Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore''; ne smije biti veća od 250.000 eura (s PDV-om) u kunskoj protuvrijednosti)
______________________________________________________________________________

3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA
(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne vrijednosti građenja vezanog uz projekt do trenutka podnošenja prijave projekta. Aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremnih aktivnosti, ne smiju započeti prije podnošenja prijave projekta. U slučaju započetih aktivnosti građenja, potrebno je vrijednost građenja razdvojiti na prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv trošak (izvedeni radovi u maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti građenja), te isto prikazati u tablici ''Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore''. U slučaju da aktivnosti građenja nisu započete do podnošenja prijave projekta navesti: ''Aktivnosti građenja nisu započele''.)
„Aktivnosti građenja nisu započete „

4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA
4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI
(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta te popuniti izjavu nositelja projekta o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama iz točke 11. ovog Priloga)
Ciljne skupine:
· mještani Općine Jalžabet  te sportske udruge i ostale interesne skupine – projektom će osigurati uvjeti za organizaciju i izvođenje programa šire lepeze potencijalnih sportskih djelatnosti na otvorenom, te aktivnosti za djecu i mlade
Krajnji korisnici:
· mješatani Općine Jalžabet u novoizgrađenom vanjskim fitnes parkom i dječjim igralištem imat će mogućnost rekreacije i fitnes treninga na otvorenom, te djeca će se moći igrati na dječjem igralištu opremljenim dječjim igralima.

· lokalna ruralna zajednica, Općina Jalžabet, s obzirom da se izgradnjom dječjeg igrališta i vanjskog fitnes parka stvoreni dodatni prostorno sportski kapaciteti, time se  širi lepeza potencijalnih sportskih djelatnosti koje mogu uključivati teorijsku i praktičnu sportsku pripremu, sportsku poduku i edukacije, te aktivnosti za djecu i mlade. Isti su uvjeti na raspolaganju svim interesnim skupinama i pojedincima kroz cijelu kalendarsku godinu.

· Šira lokalna ruralna zajednica, susjedna naselja koja gravitiraju Općini Jalžabet a nisu njen sastavni dio, čiji stanovnici koriste dosadašnje sportsko-rekreativne sadržaje na području općine ili će biti zainteresirani za njihove nove kapacitete, a čijim će se korištenjem povećati kvaliteta njihova života (Vrbanovec, Martijanec, Šemovec)

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA
(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u kojem se planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
U općini Jalžabet postoji sport- rek centar koji uključuje jednu zgradu, tribine i sportske terene: travnato nogometno igralište, igralište malog nogometa, igralište odbojke i košarke, terene za tenis, igralište za djecu i boćalište. Postojeći kapaciteti i dalje su nedostatni za zadovoljavanje potreba stanovnika Općine. Izgradnjom vanjskog fitnes parka i dječjeg igrališta  povećavaju se kapaciteti
za rekreaciju i slobodno vrijeme.

5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO
5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM
(obrazložiti na koji je način projekt povezan s podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge ili vjerske zajednice vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj, te s područjima djelovanja i aktivnostima udruge/vjerske zajednice; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je nositelj projekta udruga ili vjerska zajednica koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO
(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge/vjerske zajednice od posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je nositelj projekta udruga ili vjerska zajednica koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________


6. FINANCIJSKI KAPACITET NOSITELJA PROJEKTA 
PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE
(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta)
Predmetni projekt se planira financirati putem dodijeljenih sredstava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., te vlastitih sredstava Općine Jalžabet koja su osigurana u usvojenom Proračunu općine Jalžabet za 2022. ( Službeni vjesnik Varaždinske županije (SVVŽ), br. 115/2021, link: https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz11521.pdf
Ukupni iznos projekta : 557.921,25 kuna
Iznos vlastitih sredstva : 202.981,95 kuna
Iznos potpore iz proračuna EU: 319.445,37 kuna
Iznos potpore iz proračuna RH: 35.493,93 kuna 





7. LJUDSKI KAPACITETI NOSITELJA PROJEKTA
(navesti dosadašnja iskustva nositelja projekta u provedbi sličnih projekta, te ljudske kapacitete za provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri nositelja projekta ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom, a koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz [navesti tip operacije unutar LRS LAG-a za koji nositelj projekta traži javnu potporu]“)
Dosadašnja iskustva korisnika uključuju:

1. Projekt: Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave 
Izvor financiranja: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom Razvoju
Vrijednost projekta: 70.000,00 kn
Razdoblje provedbe projekta: 2015.-2016.
Voditelj projekta: Nenad Tuđan, voditelj komunalnog odjela

2. Projekt: Izrada strateškog plana turizma 
Izvor financiranja: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom Razvoju
Vrijednost projekta: 62.500,00 kn
Razdoblje provedbe projekta: 2018.-2020.
Voditelj projekta: Nenad Tuđan, voditelj komunalnog odjela
Financijski stručnjak: Petra Grulja Mesarić, voditelj odsjeka za upravu, administrativne poslove, računovodstvo, proračun i financije

3. Projekt: Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada
Izvor financiranja: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Vrijednost projekta: 433.577,78 kn
Razdoblje provedbe projekta: 2018.-2021.
Voditelj projekta i stručnjak za javnu nabavu: Nenad Tuđan, voditelj komunalnog odjela

4. Projekt: Kanalizacijska mreža naselja Novakovec - Izrada glavnog projekta
Izvor financiranja: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
Vrijednost projekta: 80.000,00 kn
Razdoblje provedbe projekta: 2017.-2018.
Voditelj projekta: Nenad Tuđan, voditelj komunalnog odjela
Financijski stručnjak: Petra Grulja Mesarić, voditelj odsjeka za upravu, administrativne poslove, računovodstvo, proračun i financije

5. Projekt: Rekonstrukcija (dogradnja) dječjeg vrtića 
Izvor financiranja: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom Razvoju
Vrijednost projekta: 974.949,13 kn
Razdoblje provedbe projekta: 2018.-2020.
Voditelj projekta: Nenad Tuđan, voditelj komunalnog odjela
Financijski stručnjak: Petra Grulja Mesarić, voditelj odsjeka za upravu, administrativne poslove, računovodstvo, proračun i financije

Broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta:
1. Voditelj projekta – općinski načelnik, organizirat će projektne aktivnosti i upravljati rizicima te uspostaviti sustava administracije te administriranje aktivnosti projekta.
Zadužen je za izradu izvještaja, vremensko i financijsko praćenje projekta. Sudjelovat će u svim ostalim aktivnostima potrebnim za izvršenje zadataka koji će osigurati postizanje ciljeva projekta. 

2. Stručni suradnik - voditelj komunalnog odjela, zaduženje će mu biti pružanje stručne podrške u provedbi projektnih aktivnosti. Osiguravat će, sukladno pravilima, primjerene dokazne tragove o projektnim aktivnostima i troškovima nastalima kao rezultat projektnih aktivnosti. Organizirat će arhivu projekta sa svim spomenutim dokumentima te osigurati usklađenost aktivnosti sa tehničkom dokumentacijom. Stručni suradnik, kao osoba koja posjeduje certifikat za provođenje javne nabave, bit će zadužen i za aktivnosti provedbe jednostavnih i javnih nabava potrebnih za provođenje projekta.

3. Financijski stručnjak – voditelj odsjeka za upravu, administrativne poslove, računovodstvo, proračun i financije, bit će zadužen za pružanje stručne pomoći voditelju projekta i stručnom suradniku. Voditelju projekta pomagat će u vezi s organizacijom aktivnosti, izradom izvještaja, vremenskim i financijskim praćenjem projekta. Stručnom suradniku pružat će administrativnu potporu prilikom organizacije nabave za potrebe projekta te za administriranje svih ostalih aktivnosti i zadataka kojima će se osigurati postizanje projektnih ciljeva.

4. Vanjski stručnjak za stručni nadzor radova - u skladu sa Zakonom o gradnji i svim ostalim primjenjivim propisima te prema građevinskim situacijama pratit će dinamiku izvođenja radova i brinuti o njihovoj kvaliteti. Bit će zadužen za pravovremeno praćenje izvođenja radova i osiguravanje da se oni izvršavaju u skladu s Glavnim projektom. 

Održavanje i upravljanje nakon završetka realizacije projekta:
Izgrađena i opremljena građevina ostat će u vlasništvu Općine Jalžabet koja će njome upravljati i održavati je, biti odgovorna za sanaciju te osiguravanje svih ostalih nužnih uvjeta za obavljanje djelatnosti koje će biti dostupne svim interesnim skupinama. Dvije osobe koje će biti uključene u upravljanje realiziranim projektom te koordinacijom njegova održavanja u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava su sljedeće:
Voditelj komunalnog odjela – sukladno radnome mjestu, bit će zadužen za pravovremenu i ažurnu organizaciju, kontrolu, nadzor i vođenje održavanja objekata do stanja funkcionalne osposobljenosti kako bi zgrada u svakome trenutku bila dostupna interesnim skupinama za provođenje njihovih aktivnosti. 
Voditelj odsjeka za upravu, administrativne poslove, računovodstvo, proračun i financije – njegovo zaduženje bit će kontrola troškova, briga oko rasporeda troškova i rizika. Bit će zadužen za sva financijska pitanja čiji nadzor je nužan kako bi se osigurala neometana pristupačnost izgrađene građevine interesnim skupinama u bilo koje doba.

8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM 
8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE
(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA
(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri nositelja projekta, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz [navesti naziv tipa operacije unutar LRS LAG-a za koji nositelj projekta traži javnu potporu]; navesti način upravljanja projektom kada je nositelj projekta prenio ili će prenijeti upravljanje projektom/operacijom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)
Održavanje i upravljanje nakon završetka realizacije projekta:
Izgrađena i opremljena građevina ostat će u vlasništvu Općine Jalžabet koja će njome upravljati i održavati je, biti odgovorna za sanaciju te osiguravanje svih ostalih uvjeta nužnih za obavljanje djelatnosti koje će biti dostupne svim interesnim skupinama. Dvije osobe bit će uključene u upravljanje realiziranim projektom te koordinacijom njegova održavanja u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava. Spomenute dvije osobe su sljedeće:
Voditelj komunalnog odjela – sukladno radnome mjestu, bit će zadužen za pravovremenu i ažurnu organizaciju, kontrolu, nadzor i vođenje operacionalnog održavanja objekata  do stanja funkcionalne osposobljenosti kako bi objekt u svakome trenutku bio dostupan svim interesnim skupinama za provođenje njihovih aktivnosti. 
Radnik na održavanju javnih površina – njegovo zaduženje bit će održavanje objekta.


9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA
(Ako se administrativnom kontrolom utvrdi da projekt nakon dovršetka ostvaruje neto prihod, iznos potpore će se umanjiti za diskontirani neto prihod koji projekt ostvaruje u referentnom razdoblju od 10 godina.
Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Predložak za izračun neto prihoda.
Predložak se preuzima sa mrežne stranice http://www.lag-izvor.eu/ 



Ostvaruje li projekt neto prihod?                 DA / NE 
(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

Tablica izračuna neto prihoda
(ulijepiti popunjenu Tablicu izračuna neto prihoda )














10. USKLAĐENOST PROJEKTA S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-a
(navesti cilj i prioritet iz lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a, a iz kojih je vidljivo da je projekt u skladu s lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a; navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet iz LRS; opišite usklađenost projekta s LRS)
Projekt je u skladu Lokalnom razvojnom strategijom Lokalne akcijske grupe „Izvor“ sa strateškim ciljevima i mjerama: 
Strateški cilj 2. Unaprijediti kvalitetu života i potaknuti nepoljoprivredne djelatnosti Prioriteti 2.2 Unaprijediti društvenu infrastrukturu kroz aktivnosti 2.2.1. Obnova /modernizacija društvene infrastrukture ruralnog područja.



















11. IZJAVA NOSITELJA PROJEKTA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA
Pojašnjenje:
- Davatelj Izjave je nositelj projekta/podnositelj prijave projekta za [navesti naziv tipa operacije unutar LRS LAG-a za koji nositelj projekta traži javnu potporu]
- nositelj projekta se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da će planirano ulaganje biti dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.
- U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta/operacije.
- Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane nositelja projekta.

Ovom Izjavom se Općina Jalžabet, kao podnositelj Zahtjeva za potporu za TIPA OPERACIJE
[bookmark: _Hlk96340528]Mjera 2. Unapređivanje kvalitete života ruralnog područja; Pod mjera 2.1 Obnova/modernizacija društvene infrastrukture ruralnog područja 

, obavezuje da je projekt namijenjen javnoj upotrebi/korištenju te da će planirano ulaganje biti dostupno pojedincima, lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama koje su kako slijedi:
Ciljne skupine:
· mještani Općine Jalžabet  te sportske udruge i ostale interesne skupine – projektom će osigurati uvjeti za organizaciju i izvođenje programa šire lepeze potencijalnih sportskih djelatnosti na otvorenom, te aktivnosti za djecu i mlade
Krajnji korisnici:
· mješatani Općine Jalžabet u novoizgrađenom vanjskim fitnes parkom i dječjim igralištem imat će mogućnost rekreacije i fitnes treninga na otvorenom, te djeca će se moći igrati na dječjem igralištu opremljenim dječjim igralima.

· lokalna ruralna zajednica, Općina Jalžabet, s obzirom da se izgradnjom dječjeg igrališta i vanjskog fitnes parka stvoreni dodatni prostorno sportski kapaciteti, time se  širi lepeza potencijalnih sportskih djelatnosti koje mogu uključivati teorijsku i praktičnu sportsku pripremu, sportsku poduku i edukacije, te aktivnosti za djecu i mlade. Isti su uvjeti na raspolaganju svim interesnim skupinama i pojedincima kroz cijelu kalendarsku godinu.

· Šira lokalna ruralna zajednica, susjedna naselja koja gravitiraju Općini Jalžabet a nisu njen sastavni dio, čiji stanovnici koriste dosadašnje sportsko-rekreativne sadržaje na području općine ili će biti zainteresirani za njihove nove kapacitete, a čijim će se korištenjem povećati kvaliteta njihova života (Vrbanovec, Martijanec, Šemovec)




Datum:							Potpis i pečat:

__________________________				__________________________
str. 9/14
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				Predložak za izračun neto prihoda







				Naziv korisnika



				Naziv projekta

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Neto prihod projekta







						Izračun diskontiranog neto prihoda







						Tablica A. PLANIRANI PRIHODI I RASHODI PROJEKTA 

						Stavka				Godina

										2020		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

						1. Prihodi od naknada i članarina						100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000

						2. Prihodi od najamnina

						A. Prihodi poslovanja (1+2)				0		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000

						3. Trošak održavanja						50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000

						4. Trošak energije						30,000		30,000		30,000		30,000		30,000		30,000		30,000		30,000		30,000		30,000

						5. Trošak vanjskih usluga						10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000

						6. Trošak plaća						10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000

						7. Trošak amortizacije						9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000

						B. Rashodi poslovanja (3 +4 +5 +6 +7 +8)				0		109,000		109,000		109,000		109,000		109,000		109,000		109,000		109,000		109,000		109,000

						C. Dobit/gubitak [A-B]				0		-9,000		-9,000		-9,000		-9,000		-9,000		-9,000		-9,000		-9,000		-9,000		-9,000

						D. Ulaganje u materijalnu imovinu				100,000

						E. Ulaganje u obrtna sredstva

						F. Ukupna kapitalna ulaganja [D + E]				100,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0







						Tablica B. DISKONTIRANI NOVČANI TOK

						Stavka				Godina

										0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

						I. Dobit/gubitak				0		-9,000		-9,000		-9,000		-9,000		-9,000		-9,000		-9,000		-9,000		-9,000		-9,000

						II. Trošak amortizacije				0		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000

						III. Ukupna kapitalna ulaganja				100,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						IV. Novčani tok [I + II - III]				-100,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						V. Ostatak vrijednosti projekta																								0.00

						VI. Diskontni faktor				1		0.9615		0.9246		0.8890		0.8548		0.8219		0.7903		0.7599		0.7307		0.7026		0.6756

						VII. Diskontirani novčani tok [(IV + V) x VI]				-100000.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

												0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						VIII. Neto sadašnja vrijednost (NSV)
[suma diskontiranog novčanog toka]																								-100,000.00

						IX. NSV u odnosu na ulaganje (VIII / suma III)																								-1.00

						X. Ukupan iznos umanjenja potpore																								0.00



								diskontna stopa		4.00%





						UPUTE:

						* zbog automatiziranog izračuna diskontiranog neto prihoda, potrebno je popuniti samo bijela polja

						** unesite prihode i rashode poslovanja temeljene na stalnim cijenama, a sukladno ostvarivim godišnjim kapacitetima

						*** nulta godina je godina provedbe ulaganja; u odgovarajuće ćelije unesite ukupan iznos planiranog ulaganja

						**** nazivi stavaka prihoda i rashoda se mogu mijenjati zavisno od planiranog ulaganja





						Sukladno odredbama članka 61., stavka 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013., ako se administrativnom kontrolom utvrdi da projekt nakon dovršetka ostvaruje neto prihod, iznos potpore će se umanjiti za diskontirani neto prihod kojeg projekt ostvaruje u referentnom razdoblju od 10 godina. 
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